## Slide 1
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
QA
Алтернативи на Scrum
Или какво е Kanban и Scrumban

## Slide 2
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
QA
Kiril Lefterov PMP®, PSM I
Senior Project Manager, ScaleFocus
Занимавал се с проектен и продуктов мениджмънт от около 8 години, като е правил всякакъв тип проекти, от малки презентационни сайтове, до големи аналитични machine learning платформи

## Slide 3
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
3
2
1
Роли
Product Owner, Scrum Master and Team
Артефакти
Product Backlog, Sprint backlog, Increments
Ритуали
Daily, Planning, Review and Retrospective
Product Backlog
Sprint
Increment
Product Goal
Sprint Goal
DoD
QA

## Slide 4
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
QA

## Slide 5
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
To Do
Breakdown
In progress
Validate
QA

## Slide 6
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
QA
Визуализация
Като начало ве използвания agile board
1
Pull система
Добавяне на буферни колони
3
WIP
Лимитиране на работата „в прогрес“
4
Triggered events
Правене на срещи на базата на тригъри, а не на базата на календар
5
Stop early binding
Не слагайте хора на задачите оставете ги да влизат подред
2
Спрете да естимирате
Спрете да естимирате и следете lead time и cycle time
6

## Slide 7
За Мен
Scrum
Heijunka
Kanban
Hybrid
QA
Какво гледах току-що и защо все още съм тук?